***ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:**  28/09/20 | | **Nombre del Proyecto:**  Aplicación Movil Tacna Food & Drinks | |
| **Justificación**  Debido a la coyuntura y la necesidad de contar con una herramienta para gestionar la información de los establecimientos de comida y la realización de los pedidos sea más rápida y eficaz. Por esto se pretende crear una herramienta que cumpla con las exigencias de los consumidores y los protocolos sanitarios estipulados por el gobierno, con el fin de que exista la confianza de realizar pedidos por Delivery. | | | |
| **Objetivos estratégicos**   * Cumplir con la entrega del producto y la documentación relacionada. * Cumplir el proyecto en el plazo estipulado en el cronograma. * Desarrollar una aplicación móvil que pueda gestionar la información de establecimientos, seguimiento de entrega de pedidos y la automatización de pagos. | | | **Criterios de éxito**   * Aprobación del Proyecto. * Concluir el proyecto dentro de las fechas del cronograma. * La comunicación. |
| **Breve descripción del proyecto**  El proyecto “Aplicación Movil Tacna Food&Drinks”, consiste en el desarrollo e implementación de una aplicación móvil fácil e intuitiva en beneficio para consumidores y proveedores.  La aplicación centrara en un solo sitio la información de distintos establecimientos de la ciudad, contara con seguimiento del servicio de la entrega del pedido, los pagos se podrán realizar mediante Paypal con el fin de evitar contagios y mostrará como el establecimiento está siguiendo el protocolo sanitario.  El proyecto consistirá en:   * Tacna F&D que será la aplicación móvil para el cliente, en el que podrá visualizar la información de los distintos establecimientos, elegir alguno, realizar la compra y ver el seguimiento de los pedidos. * Tacna F&D Business que será la aplicación móvil para el administrador o propietario del establecimiento donde va a poder gestionar la información de sus establecimientos y ver los pedidos (tanto pendientes como culminados). * Tacna F&D Delivery que será la aplicación para el repartidor donde va a poder ver los establecimientos donde está registrado, como también va a poder ver los pedidos pendientes de cada uno, aceptar alguno y hacer el seguimiento. | | | |
| **Principales interesados**  Los clientes o consumidores y los establecimientos de comida o proveedores. | | | |
| **Requisitos generales**   * Gestionar la información de los usuarios. * Gestionar toda la información de los establecimientos de comida. * Automatizar los pedidos y los pagos por medio de una aplicación móvil. * Realizar el seguimiento del pedido.   **Restricciones**   * El sistema no contemplará la devolución de dinero. | | | |
| **Riesgos principales**   * Renuncia o abandono de algún integrante del equipo de trabajo. * Falla en el cronograma. * Retraso en la entrega del producto. | | | |
| **Cronograma de hitos principales** (si existieran) | | | |
| **Presupuesto global preliminar** (si existiera)  S/. 3,591.40 (tres mil quinientos noventa y un soles con cuarenta céntimos) | | | |
| **Director del Proyecto**  Marko Rivas Rios | **Nivel de autoridad**  x. Acceder a la información del cliente y negociar cambios  Programar reuniones del proyecto con los gerentes funcionales  . Aprobar el presupuesto del proyecto y sus modificaciones  x Negociar con los gerentes funcionales los miembros del equipo Otro: | | |
| **Patrocinador**  Ing. Alberto Flor Rodriguez | **Firma del patrocinador** | | |