

**Version 1.0**

DESCARGARPORTADAS.COM



**Plan de Gestión de Riesgos**

2020

**Aplicación Móvil Tacna Food and Drinks**

Revisión Histórica

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 09/11/2020 | 1.0 | Primera realización del Plan de Gestión de Riesgos | Marko Rivas Rios  Ronald Ordoñez Quilli |

# Información del Proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| Empresa / Organización | Estación Software |
| Proyecto | Aplicación Móvil Tacna Food and Drinks |
| Fecha de preparación |  |
| Patrocinador principal | Ing. Alberto Flor Rodríguez |
| Gerente de Proyecto | Marko Antonio Rivas Rios |

# Metodología

# Roles y Responsabilidades

# Presupuesto

## Costos Generales

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | **Precio** | **Cantidad** | **Tiempo** | **Costo** |
| Alquiler de laptops | S/. 200 | 2 | 3 meses | S/. 1200 |
| Publicación de App | S/. 87,5 | 1 | Pago Único | S/. 87.5 |
| TOTAL | | | | S/. 1287.5 |

## Costos operativos durante el desarrollo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | **Precio** | **Tiempo** | **Personas** | **Costo** |
| Luz | S/. 0.62 x h | 444 horas | - | S/. 275.28 |
| Internet | S/. 60.0 | 4 meses | 2 | S/. 480.0 |
| TOTAL | | | | S/. 755.28 |

## Costos de personal

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Personal** | **Rol** | **Días de trabajo** | **Horario de trabajo** | **Pago por hora** | **Costo** |
| Marko Rivas Rios | Jefe de proyecto, Desarrollador, Analista y diseñador | 50 días de trabajo | 8:00 am - 1:00 pm | S/. 7.00 | S/. 1750 |
| Ronald Ordoñez Quilli | Desarrollador, Analista y diseñador | 50 días de trabajo | 8:00 am - 1:00 pm | S/. 6.00 | S/. 1500 |
| TOTAL | | | | | S/. 3250 |

## Costos variables

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | **Costo - Año 1** | **Costo - Año 2** | **Costo - Año 3** | **Costo - Año 4** |
| Firebase | S/. 0.43 | S/. 218.24 | S/. 436.05 | S/. 653.85 |

\*Estimación máxima de costo por año

## Costos totales del desarrollo del sistema

|  |  |
| --- | --- |
| **Concepto** | **Costo** |
| Costos Generales | S/. 1287.5 |
| Costos Operativos | S/. 755.28 |
| Costos de personal | S/. 3250 |
| TOTAL | S/. 5292.78 |

# Calendario

# Categorías de Riesgo

# Estructura de Desglose de Riesgos

# Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos

## Definiciones de Probabilidad

|  |  |
| --- | --- |
| Muy Alta |  |
| Alta |  |
| Media |  |
| Baja |  |
| Muy Baja |  |

## Definiciones de Impacto

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo de Proyecto | Muy bajo  (0.05) | Bajo  (0.10) | Medio  (0.20) | Alto  (0.40) | Muy Alto  (0.80) |
| Alcance |  |  |  |  |  |
| Cronograma |  |  |  |  |  |
| Costo |  |  |  |  |  |
| Calidad |  |  |  |  |  |

# Matriz de Probabilidad e Impacto

## Amenazas

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impacto  Probabilidad | | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto |
| 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.80 |
| Muy Alta | 0.90 |  |  |  |  |  |
| Alta | 0.70 |  |  |  |  |  |
| Media | 0.50 |  |  |  |  |  |
| Baja | 0.30 |  |  |  |  |  |
| Muy Baja | 0.10 |  |  |  |  |  |

## Oportunidades

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impacto  Probabilidad | | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto |
| 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.80 |
| Muy Alta | 0.90 |  |  |  |  |  |
| Alta | 0.70 |  |  |  |  |  |
| Media | 0.50 |  |  |  |  |  |
| Baja | 0.30 |  |  |  |  |  |
| Muy Baja | 0.10 |  |  |  |  |  |

# Formatos de los Informes

# Seguimiento

# Aprobaciones

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aprobador | Fecha | Firma |
|  |  |  |
|  |  |  |